# 尖兵项目2024C01066 — 数蛙采购审计对照表

编制日期: 2026-07-29

## 一、采购合同明细

| 合同编号 | 合同名称 | 供应商 | 金额(万) | 签订日期 | 验收状态 | 尖兵项目关联 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (待填写) | 区块链设备采购合同 | (供应商名称) | 30 | 2024年 | 已验收 | 课题五: 区块链可信接入基础设施 |
| (待填写) | 物联网电子签名管理系统V1.0项目合同 | 浙江爱签数字科技有限公司 | 35 | 2024年 月 日 | 待验收 | 课题五: IoT数据电子签名+区块链上链存证 |

## 二、爱签合同条款解析

合同名称: 物联网电子签名管理系统V1.0项目合同

乙方: 浙江爱签数字科技有限公司 (浙江省杭州市余杭区良渚街道网周路99号1幢26层2617室)

合同金额: 35万元

| 费用明细 | 金额(元) | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 物联网电子签名管理系统 | 200,000 | 系统部署实施，含服务器运维、技术培训、后期运维（免费维护期3年） |
| 区块链上链存证功能 | 80,000 | 数据上链存证功能模块，支持IoT设备数据签名后上链 |
| 区块链上链存证(按年) | 50,000 | 年度存证服务费，含存证条数配额 |
| 定制开发 | 20,000 | 按需定制开发，人/天计费 |
| 合计 | 350,000 | 含税，税率13%，增值税专用发票 |

付款方式: 首付20万(签约后5日) + 尾款10万(验收后5日) + 维护费3.5万/年(免费维护期满后)

部署周期: 乙方收到首付款后1个月内完成部署

免费维护: 验收后3年内免费，期满后3.5万/年

## 三、合同条款与尖兵项目对标

| 爱签合同条款 | 合同章节 | 尖兵项目对应要求 | 对标依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物联网电子签名管理系统部署 | §1.1 | 课题五 IoT数据可信接入要求 | 尖兵合同要求"基于区块链联盟链的管控技术" |
| 区块链上链存证功能 | §1 明细第2项 | 课题五 数据可信存证 | 尖兵合同要求"自主可信计算平台" |
| 定制开发服务 | §1 明细第4项 | 课题五 场景示范应用 | 11个示范场景需定制化开发适配 |
| 后期运维保障 | §1.4 | 课题五 系统稳定运行 | 尖兵合同要求"99.9999%可靠性" |

## 四、数蛙120万投入全景

| 类别 | 项目 | 金额(万) | 合同 | 尖兵对标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件采购 | 区块链设备(服务器+网关+安全模块) | 30 | 硬件采购合同 | 可信接入基础设施 |
| 软件采购 | 物联网电子签名管理系统V1.0 | 35 | 爱签合同 | 电子签名+区块链存证 |
| 自研 | 时序数据采集管理系统 | 30 | 数蛙自研交付 | 10+协议/物模型/边缘计算/驾驶舱 |
| 自研 | AIP运维管理平台 | 20 | 数蛙自研交付 | 8视图/OWL本体/SPARQL |
| 自研 | 技术集成与联调 | 5 | 数蛙自研交付 | 11场景部署/验收 |
|  | 合计 | 120 |  |  |

## 五、审计检查要点

1. 区块链设备采购合同是否已签署并盖章？

2. 爱签合同甲方信息是否已填写完整？合同编号是否已分配？

3. 30万硬件设备是否已完成到货验收？验收单是否齐全？

4. 爱签35万系统是否已完成部署？系统是否可演示？

5. 自研55万是否有开发过程记录（代码仓库/Git提交/测试报告）？

6. 120万总投入与课题五的关联性说明材料是否已准备？

7. 系统演示环境是否就绪（http://localhost:8000）？